# Síntese e Atividades Previstas
O resultado do treino foi de uma precisão máxima de 96% para a base de validação, sendo obtida sem a necessidade de realizar as 3000 iterações. Já o teste realizado com 28 imagens da internet, sendo sete para cada uma das classes, foi obtido uma precisão máxima de 32%. Esse resultado inferior na base de teste ocorre devido à natureza da base de dados original onde as imagens foram coletadas de forma padronizada tirando fotos unicamente da folha sobre uma mesa, não contendo imagens das folhas na planta em si.
Para próximas atividades, será feita a implementação da aplicação móvel e serão estudadas alternativas para aprimorar a precisão da rede em imagens de folhas provenientes da internet, já que essas imagens oferecem uma perspectiva do problema real a ser solucionado pela aplicação.
## Cronograma de Desenvolvimento
Na Tabela 1 estão as atividades a serem realizadas para a conclusão do trabalho, seguida de uma descrição de cada atividade.

Tabela 1 – Cronograma
Atividade	Semanas
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Atividade 1	X	X	X	X	X
Atividade 2						X	X	X
Atividade 3						X	X	X
Atividade 4						X	X	X	X
Atividade 5						X	X	X
Atividade 6						X	X
Atividade 7						X

- Atividade 1: Pesquisar soluções para melhora na precisão da rede.
- Atividade 2: Implementar melhorias na rede e realizar treinos.
- Atividade 3: Implementar a aplicação Android.
- Atividade 4: Finalizar a parte escrita.
- Atividade 5: Período de revisão.
- Atividade 6: Preparar apresentação.
- Atividade 7: Entrega do TCC.